## Slide 1: Desarrollo de software I
Profesor: Dr. Salvador Cervantes Álvarez
Centro Universitario de los Valles

## Slide 2
Objetivo Específico:
El estudiante conocerá el proceso de análisis para determinar la factibilidad técnica y económica para el desarrollo de un sistema de software.

## Slide 3
Primera fase: Iniciación del proyecto
Identificar el proyecto
Análisis de requerimientos iniciales del sistema
Análisis de factibilidad técnica
Análisis de factibilidad económica
Análisis de factibilidad organizacional

## Slide 4: Planeación
El ciclo de vida de desarrollo de sistemas (Systems Development Life Cycle - SDLC) es el proceso de determinar como un Sistema de Información (SI) puede ayudar a solventar las necesidades de negocios, el diseño de sistemas, la construcción de los mismos y liberarlos a los usuarios.
Este ciclo de vida es común en la mayoría de los proyectos y sirve como un marco de trabajo para entender como son realizados los proyectos de sistemas de información.
Notes: Un estudio realizado en 2008 muestra que el 68% de los proyectos de sistemas de información tienen un alta probabilidad de no ser exitosos

## Slide 5
Analista de sistemas
Los analistas de sistemas pueden servir como agentes de cambio quienes identifican necesidades de mejoras organizacionales, diseñan sistemas para implementar dichos cambios, y entrenan y motivan a otros para usar el sistema.
Los analistas de sistemas deben de entender como aplicar la tecnología para resolver problemas de negocios.

## Slide 6
Analista de sistemas
Los analistas de sistemas trabajan de forma cercana con los miembros del equipo de un proyecto de forma que el equipo desarrolla el sistema correcto en una forma efectiva.
Notes: El analista de sistemas juega un rol clave en los proyectos de desarrollo de sistemas de información

## Slide 7
Habilidades de un analista de sistemas
Entender que cambiar, saber cómo cambiarlo y convencer a otros de la necesidad de cambiarlo requiere de un amplio rango de habilidades.
Estas habilidades pueden ser organizadas en 6 principales categorías:
Técnicas, de negocios, analíticas, interpersonales, administrativas y éticas.

## Slide 8
Habilidades de un analista de sistemas
Habilidades técnicas. Entender los ambientes técnicos existentes en la organización, los fundamentos de las nuevas tecnologías y la formas en las cuales ambas pueden integrarse en una solución técnica.
Habilidades de negocios. Son requeridas para entender como la tecnología de la información puede ser aplicada a situaciones de negocios y asegurar obtener un valor de negocio real.
Notes: Valor de negocio real, - Ganancia – ahorro – beneficio – reducir costos e incrementar ganancias

## Slide 9: Planeación
Habilidades de un analista de sistemas
Habilidades analíticas. Los analistas resuelven problemas de forma continua tanto a nivel de proyectos como a nivel organizacional y coloca sus habilidades analíticas bajo prueba de forma regular.
Habilidades interpersonales. Los analistas requieren comunicarse de forma efectiva uno a uno con usuarios y administradores de negocios (quienes frecuentemente tienen poca experiencia con la tecnología) y con los programadores (quienes frecuentemente tienen más experiencia técnica que el analista).

## Slide 10
Habilidades de un analista de sistemas
Habilidades administrativas. Deben de ser capaces de realizar presentaciones a grupos pequeños y grandes y escribir reportes. También requieren ser capaces de manejar con quienes trabajan, así como manejar la presión y riesgos asociados a situaciones con incertidumbres.
Habilidades éticas. Debe ser justo, honesto y ético con los miembros de los equipos, los administradores y los usuarios.

## Slide 11
Roles de un analista de sistemas
Enfocado en los aspectos de los sistemas de información (SI) que rodean a un proyecto. Esta persona desarrolla ideas y sugiere formas en las que la tecnología de la información (TI) puede ayudar a mejorar los procesos de negocios, ayudar a desarrollar nuevos procesos de negocios apoyados en las TI, diseñar nuevos sistemas de información y asegurarse que todos los estándares de los SI se mantengan.
Notes: En organizaciones grandes un analista puede dedicarse a un rol en especifico pero en organizaciones pequeñas es común que un solo analista realice varias de estas tareas

## Slide 12
Analista de negocios
Enfocado en los aspectos de negocios que rodean al sistema. Esta persona ayuda a identificar el valor de negocios que los sistemas van a crear, desarrolla ideas para mejorar los procesos de negocios y ayuda a diseñar nuevas políticas y procesos de negocios.
Notes: En organizaciones grandes un analista puede dedicarse a un rol en especifico pero en organizaciones pequeñas es común que un solo analista realice varias de estas tareas

## Slide 13
Analista de requerimientos
Enfocado en la elicitación de requerimientos de los stakeholders asociados al nuevo sistema. Entiende bien el negocio, es un excelente comunicador y tiene habilidades de gran nivel para la aplicación de técnicas de elicitación de requerimientos.
Notes: En organizaciones grandes un analista puede dedicarse a un rol en especifico pero en organizaciones pequeñas es común que un solo analista realice varias de estas tareas

## Slide 14
Analista de infraestructura
Enfocado en los aspectos técnicos que rodean al sistema (hardware, software, redes y bases de datos). Esta persona debe asegurar que los nuevos sistemas de información se ajusten a los estándares de la organización y ayudar a identificar cambios de infraestructura que requieren del apoyo de un SI. Debe tener un entrenamiento y experiencia en redes, administración de bases de datos y en diferentes productos de hardware y software.
Notes: En organizaciones grandes un analista puede dedicarse a un rol en especifico pero en organizaciones pequeñas es común que un solo analista realice varias de estas tareas

## Slide 15
Analista administrador de cambios
Enfocado en las personas y en la administración de elementos que rodean la instalación de un sistema. Se debe asegurar que el soporte y documentación adecuada esté disponible para los usuarios, proveyendo entrenamiento para los usuarios en los nuevos sistemas y desarrollando estrategias para superar la resistencia al cambio.
Notes: En organizaciones grandes un analista puede dedicarse a un rol en especifico pero en organizaciones pequeñas es común que un solo analista realice varias de estas tareas

## Slide 16
Administrador del proyecto
Se debe asegurar que el proyecto sea completado en tiempo, dentro del presupuesto y que el sistema entregue el valor esperado a la organización.
El administrador del proyecto normalmente es un analista de sistemas experimentado quien, a través de entrenamiento y experiencia, ha adquirido conocimiento y habilidades especializadas en la administración de proyectos.
Notes: En organizaciones grandes un analista puede dedicarse a un rol en especifico pero en organizaciones pequeñas es común que un solo analista realice varias de estas tareas

## Slide 17
Caminos para ser desarrollador de sistemas
Notes: Especialista funcional orientado al negocio
Analista/programador con técnicamente orientado

## Slide 18
Revisión
Elementos relacionados con las actividades de un analista de sistemas
Retos
Tecnologías
Cambios constantes
Resolver problemas
Manejo de errores y demandas del usuario final

## Slide 19
Revisión
Habilidades de un analista de sistemas
Conocimientos de tecnologías de la información
Experiencia en programación de computadoras
Conocimiento de negocios en general
Habilidades para resolver problemas
Habilidades de comunicación interpersonal
Flexibilidad y adaptabilidad
Carácter y ética
Habilidades para el análisis y diseño de sistemas

## Slide 20
Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC)
Planeación
Análisis
Diseño
Implementación
On-going Systems Planning
Planning
Analysis
Design
Implementation
New Project Launched
Planned
Project
System
Requirements
System
Specifications
Obsolete System
Notes: En importante entender que el SDLC es un proceso de refinamiento gradual
On-going Systems Planning – Planificación del Sistema en curso
Ejemplo la construcción de una casa
Un ingeniero civil realiza planos iniciales y los va refinando hasta que el cliente esta de acuerdo

## Slide 21: Planeación
Fase de planeación
Esta fase es importante para entender “por qué” un sistema de información debe ser construido y determinar “cómo” el equipo del proyecto va a construirlo.
Se compone de 2 pasos:
Iniciación del proyecto. El valor de negocio para la organización es identificado - ¿cómo reducir costos o incrementar ingresos?

## Slide 22: Planeación
Fase de planeación
La mayoría de las nuevas ideas vienen de fuera del área de SI (del departamento de mercadotecnia, del departamento de contabilidad, etc.) en la forma de un requerimiento de sistema.
Un requerimiento de sistema presenta un breve resumen de una necesidad de negocios, y explica como un sistema puede apoyar a atender la necesidad creando un valor de negocio.

## Slide 23: Planeación
Fase de planeación
El departamento de SI trabaja junto con el departamento que realizó el requerimiento de sistema para realizar un análisis de factibilidad.
El análisis de factibilidad examina 3 aspectos clave:
Factibilidad técnica (¿Podemos construirlo?)
Factibilidad económica (¿Proveerá un valor de negocio?)
Factibilidad organizacional (Si lo construimos, ¿Será usado?)
Notes: El análisis de factibilidad es necesario para que un comité de aprobación decida que el proyecto deba ser realizado

## Slide 24: Planeación
Administración del proyecto. Durante la administración del proyecto, el administrador del proyecto crea un plan de trabajo, asigna al personal para el proyecto y apoya a mantener la administración del equipo del proyecto y dirige el proyecto hacia el SDLC.

## Slide 25: Análisis
Fase de análisis
Responde las preguntas de ¿quién va a usar el sistema?, ¿qué hará el sistema?, también responde a las preguntas ¿Dónde? y ¿Cuándo? será usado.
Durante esta fase, el equipo del proyecto investiga cualquier sistema actual, identifica oportunidades de mejora y desarrolla un concepto para el nuevo sistema.
Notes: El análisis de factibilidad es necesario para que un comité de aprobación decida que el proyecto deba ser realizado

## Slide 26: Análisis
Esta fase se divide en 3 partes:
Una estrategia de análisis es desarrollada para guiar los esfuerzos del equipo del proyecto. Tal estudio puede incluir el estudio del sistema actual (as-is system) y sus problemas y formas imaginativas para diseñar un nueva sistema (to-be system).
Reunir requerimientos (a través de entrevistas, cuestionarios, etc.). El análisis de la información recabada lleva al desarrollo de un nuevo concepto. Los conceptos son usados para crear modelos de análisis que describen el funcionamiento del sistema.
Notes: El análisis de factibilidad es necesario para que un comité de aprobación decida que el proyecto deba ser realizado

## Slide 27: Análisis
Los análisis, conceptos del sistema y los modelos son combinados dentro de un documento llamado propuesta del sistema, la cual es presentada al patrocinador del proyecto para que decidan si el proyecto puede continuar.
Notes: El análisis de factibilidad es necesario para que un comité de aprobación decida que el proyecto deba ser realizado

## Slide 28: Diseño
Fase de diseño
Decide “cómo” el sistema va a operar en términos de hardware, software e infraestructura de red; la interfaz de usuario, formularios y reportes a ser usados; los programas específicos, bases de datos y archivos que serán requeridos.

## Slide 29: Diseño
Esta fase se divide en 4 partes:
La estrategia de diseño debe ser determinada. Esto clarifica si el sistema va a ser desarrollado por programadores de la propia compañía, si el desarrollo será asignado a otra compañía o si se comprará un paquete de software existente.
Se debe realizar el diseño de la arquitectura base para el sistema, que describa el hardware, software y red que será utilizada. Se definirá el diseño de la interfaz que indicar como el usuario se puede mover a través del sistema y los formularios y reportes a ser utilizados.
Notes: El análisis de factibilidad es necesario para que un comité de aprobación decida que el proyecto deba ser realizado

## Slide 30: Diseño
La especificación de la base de datos y archivos será desarrollada. Esto define con exactitud “qué” datos serán almacenados y “dónde” serán almacenados.
El equipo de analistas desarrolla el diseño del sistema el cual define los programas que deben ser escritos y “qué” hará cada programa.
Notes: El análisis de factibilidad es necesario para que un comité de aprobación decida que el proyecto deba ser realizado

## Slide 31: Implementación
Fase de implementación
Es la fase final del SDLC durante la cual el sistema es construido (o adquirido). Esta fase requiere de más tiempo y atención. Se divide en 3 pasos:
Construcción del sistema. El sistema es construido y probado para asegurar que el desempeño sea el diseñado. Debido a que el costo de arreglar bugs puede ser inmenso, las pruebas es una de las fases más criticas en la implementación.

## Slide 32: Implementación
La instalación del sistema. Es el proceso donde un sistema antiguo es retirado y un nuevo sistema es puesto en funcionamiento.
Plan de apoyo para el sistema. Este plan usualmente incluye una revisión post-implementación (formal o informal) así como una forma sistemática para identificar necesidades de cambios mayores o menores del sistema.